RÉALISATIONS DURANT LES
CHANTIERS DU PRINTEMPS 2025

1.Participants:
- Equipe Albin : Jean, Jean Jacques, Jean Luc, Lionel, Claude, Christian, Catherine, Albin ;
- Equipe Jean Paul et les Bernard(s) : Pat, Christian, Youen, Bernard M, Bernard H, Jean Paul.
- Equipe Dom : Jacques, Luc, Serge, Ronan, Dom.
- Equipe Ronan : Sylvie, Dan, Manette, Ronan, Cécile, Thierry, Gaelle, Franck, Cat, Dom, Marc, Sandra, Stéphane Carnet, Lucas Bosser, Tiphaine Bosser.
- Equipe Thierry (toiture) : Thierry, Claude, Nicolas.

Au total, 36 participants pour 101 jours de travail
2.Chantiers réalisés

Nettoyage général du refuge : Salle commune, bureau, sanitaires et stockage centre et chambre handicapés.
Atelier Nord
Réassort du matériel et outillage ; Etat des compléments à acheter.
Rangement Centre
Tri et inventaire. Identification des compléments à acheter.
Rangement Sud
1. Acheminement, mise en service et rangement de la nouvelle tondeuse. Adaptation des fixations de l’ensemble constituant la poignée de poussage afin de faciliter son rangement.
2. Retour à terre de l’ancienne tondeuse.
Sanitaire handicapés
Rangement
Sanitaire hommes et femmes
1. Changement du plafond suspendu du sanitaire Femme.
2. Peinture de la partie en contreplaqué du plafond.
3. Nettoyage complète du sanitaire.
4. Vérification du bon fonctionnement des 2 grilles de ventilation pour le sanitaire Femme (une sur le couloir côté permanent et l’autre sur le couloir d’accès à la salle commune côté Est) afin de limiter les moisissures.
Sanitaire permanent
Chambre permanent
Nettoyage, lessivage des étagères situées dans la chambre. (Peinture des étagères + peinture de la chambre à prévoir au prochain week-end chantier + changement des plaques de plafond).
Chambres résidents

1. Nettoyage de la vitre intérieure et extérieure + dégraissage des contours.
2. Nettoyage des espaces de rangement extérieurs devant les chambres.
3. Installation des étagères extérieures devant les chambres.
4. Installation des points de recharge pour téléphones portables dans chaque chambre.
5. Étude de la faisabilité d’un changement de revêtement de l’espace de stockage propre à chaque chambre côté préau. (En attente : Marc va demander si on peut récupérer des panneaux Trespa au Super U Combrit).
6. Nettoyage de toutes les vitres intérieures et extérieures + dégraissage des contours.
Bureau permanent
1. Ajout d’un emplacement sur le tableau à clé pour la clé du cadenas du moteur de la prame.
2. Tri et inventaire de la pharmacie.
3. Changement de 2 gonds sur la porte d’accès à la véranda Ouest. Ponçage des autres gonds, graissage et peinture antirouille sur l’ensemble.
4. Graissage des roulettes de chiffres et du système déverrouillage de la boite à clé extérieure.
5. Tri, nettoyage et inventaire des éléments manquants.
6. Sécurisation des branchements de la box et de l'imprimante à l'onduleur. (Récupérer l’imprimante qui est chez Cat).
7. Installation de l’ordinateur pour la saison et vérification de son bon fonctionnement.
8. Pose d’un grand paillasson dans le couloir permanent au niveau de l’accès extérieur.
Salle commune
1. Nettoyage au vinaigre chaud des réchauds (démontage des brûleurs) de la cuisine.
2. Démontage de la seconde menuiserie du côté Nord de la salle commune.
3. Montage d’une cloison de séparation entre la salle commune et l’espace devant le sanitaire handicapés.
4. Raccourcissement de l’étagère de passation entre les groupes devant le sanitaire handicapés.
5. Finalisation de l’alimentation électrique des espaces de rangement des résidents sur le pignon Est de la salle commune.
6. Réalisation des nouvelles étagères de stockage pour les résidents dans l’épaisseur du mur à l’emplacement des anciennes menuiseries sur la façade Nord de la salle commune.
7. Adaptation de l’aménagement des étagères résidents du pignon Est aux nouveaux équipements décidés. Enlèvement des étiquettes collées sur les champs des étagères.
8. Enlèvement des boulons au dessus de la table en Inox.
9. Installation de 2 petites tablettes en bois pour la recharge des téléphones portables.
10. Pose du présentoir à dépliants à gauche de la porte Nord de la salle commune.
11. Tri et rangement des jeux sur la nouvelle étagère dédiée. Démontage de l’ancienne étagère.
12. Installation du réfrigérateur de passation pour la saison devant le sanitaire handicapés. Alimentation électrique réinstallée suite au montage de la nouvelle cloison.
13. Nettoyage de la hotte de la cuisine.
14. Test de l'alarme, des blocs et boîtiers de sécurité. (Exercice incendie réalisé)
15. Installation d’une prise double à l’entrée à droite de la porte.
16. Fixation de la grande rame en décoration au-dessus des nouvelles étagères dans la salle commune.
17. Nettoyage du dessus des frigos, des cloisons et des étagères.
18. Nettoyage en dessous des éviers (Réfléchir si on peut trouver une solution pour que cet endroit soit un peu ventilé, moisissures).

Réserves d’eau
1. Nettoyage des cuves Ouest et Nord, du regard de filtration de la cuve Nord, ainsi que de la crapaudine dans la gouttière.
2. Remplissage des cuves Est (pleine à 100%) et Ouest (pleine à 90%).
3. Changement du platelage au-dessus de la cuve Nord.
4. Réalisation des prélèvements d’eau et leur transfert à LABOCEA pour analyse (potabilité bactériologique N°6).

Extérieurs
1. Desherbage des parre-terres et dessus de cuves afin de maîtriser les pousses de l’année.
2. Installation du Kayak et du Paddle et leurs accessoires dans le rack extérieur pour la saison.
3. Installation des cunnégondes en fonctionnement pour la saison .
4. Finalisation de la transformation de la cunnégonde la plus fatiguée en pissotière pour tenter de limiter le pipi le long du mur nord.
5. Réalisation de 4 bancs pour les 2 petites tables extérieures en remplacement des 3 actuels qui sont en fin de vie.
6. Graissage de toutes les portes extérieures.
7. Rangement des poteaux de Azobé restants sur 1 seule palette.
8. Rangement des lames de terrasses restantes et des plots restants.
9. Réception de la livraison de matériaux effectuée par la commune.
10. Réparation (soudure) du portail principal dont un ventail avait été endommagé par une tempête.
11. Rangements de 10 bouteilles de gaz livrées par la commune et le CIP. Au total 17 bouteilles pleines en stock en plus des 2 branchées pour la cuisine.
12. Nettoyage des Cunégonde pour la saison.
13. Déplacement de la Cunégonde transformé en pissotière le long du mur nord.
14. Ponçage et lasurage des anciennes tables extérieures.
15. Vérification de l’état des bains de soleil, parasols et leurs socles et mise en service pour la saison.
16. Vérification de l’état des barbecues et des accessoires. Mise en service pour la saison.
17. Révision du platelage dans le couloir extérieur au Nord de l’atelier Nord.
18. Bouchage des trous sous charpente et recherche de dispositif de dissuasion (grillage plastique) pour limiter les nidifications.
19. Révision de l’éclairage du préau via la détection de présence. Réglages effectués, à contrôler lors des premières permanences.
20. Installation du Système de tri sur la plateforme en béton de l’espace Cunégonde. Finaliser l’étiquetage des consignes de tri. (Voir pour des poubelles moins profondes)
21. Changement de plusieurs paumelles dans le rack à gaz + graissage
Terrasses
1. Réfection de la terrasse côté Est. Installation de plots, de lambourdes et de lames de terrasse neuves.
2. Installation des tauds (ouest et est) et leurs accessoires. Vérification de la bonne tension des toiles.

DIVERS
1. Préparation de la prame pour sa mise à l’eau : Installation du plancher, du moteur, vérification des pares battages, remplissage de la nourrice d’essence.
2. Vérification de l’annexe et de ses accessoires.
3. Vérification des 2 charrettes et leur opérationnalité pour la saison.
4. Calage avec la commune de l’évacuation des déchets produits par les chantiers réalisés (déposés dans 2 big bags dans l’espace cunnégondes), ainsi que des containers à verre et à bouteilles plastiques qui étaient pleins.
5. Vérification de l’état des 2 charrettes et leur opérationnalité pour la saison.
6. Installer les extincteurs pour la saison. Vérifier les dispositifs de fixation.
7. Faire le tri dans les espaces de stockage des permanents.
8. Négocier avec la commune (lors de la mobilisation du tracteur pour la mise à de l’eau de la prame) pour rassembler les sacs de sables et gravillons devant le mur de chez Chaffron afin de libérer les espaces devant le mur Nord pour permettre la poursuite du rejointoiement du mur. (Dan doit voir avec la commune pendant sa permanence).
9. Révision de la toiture : changement d’une dizaine d’ardoises, rebouchage des trous des faîtières au dessus de l’atelier Sud (faîtières à changer au chantier d’automne). Ajout d’un second fil au dessus des faîtières afin de dissuader les goélands de s’y poser). Application d’une traitement anti-mousses sur la toiture.

Pour les 5 groupes du chantier
D Moal
Responsable commission travaux